2022年度污水、污泥处理费项目

绩效评价报告

主管部门：三门峡市住房和城乡建设局

项目单位：三门峡华明污水处理有限公司

评价机构：三门峡中和会计师事务所（普通合伙）

评价日期：2023年07月

概  要

为全面贯彻实施《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等精神，准确地反映预算资金的投入产出效果，衡量核心业务实施效果，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，强化项目支出责任，三门峡中和会计师事务所（普通合伙）受托对2022年度污水、污泥处理费项目进行绩效评价。

评价过程中所取得的相关资料由三门峡华明污水处理有限公司提供，评价资料的真实性、完整性由提供单位负责。根据委托方的要求，评价组通过制定绩效评价方案、资料数据的核查、现场调查与访谈、指标分析与评价、汇总打分评价得分、撰写评价报告等程序，完成本次绩效评价工作。

评价基准日：

2022年1月1日至2022年12月31日

评价小组成员：

组长：秦莉莉

成员：刘占国、赵春安、李桂珍、姚扬帆、曹静

评价综合评分：

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 得分 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 74.17% | - 8.90 | - |
| 过程 | 22 | 96.91% | 21.32 | - |
| 产出 | 36 | 88.89% | 32.00 | - |
| 效益 | 30 | 90.00% | 27.00 |  |
| 合计 | 100 | - | 89.22 | 良 |

目    录

一、概述	1

（一）项目概况	1

1.项目背景	1

2.项目单位概况	2

3.项目实施情况	3

4.项目资金投入使用情况	4

（二）项目组织管理情况	5

（三）项目利益相关方	6

（四）项目绩效目标	6

1.总体绩效目标	6

2.具体绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）评价目的	8

（二）评价对象、资金范围及时间段	8

（三）评价依据	9

（四）评价的原则、方法和标准	10

1.绩效评价原则	10

2.绩效评价方法	10

3.绩效评价标准	11

（五）绩效评价指标体系	11

1.评价指标设计的总体思路	11

2.评价指标	11

3.评价结果的确定	13

（六）绩效评价工作过程	14

1．评价进度与时间安排	14

2．评价小组人员安排	16

三、综合评价情况及评价结论	16

（一）总体评价得分	16

（二）综合评价结论	17

四、绩效评价指标分析	17

（一）项目决策情况	17

（二）项目过程情况	21

（三）项目产出情况	23

（四）项目效益情况	27

五、主要经验做法	29

六、存在问题及下一步改进建议	30

（一）存在问题	30

（二）下一步改进建议	31

附件一 指标体系综合评分表	34

附件二 满意度分析报告	46

附件三 访谈报告	51

2022年度污水、污泥处理费项目

绩效评价报告

一、概述

（一）项目概况

1.项目背景

按照国家相关法律法规的规定，城市污水处理实施特许经营。依据三门峡市人民政府关于城区污水处理厂项目建设的有关精神，三门峡市污水处理厂由三门峡华明污水处理有限公司以BOT方式建设运营，其中：

依据2012年4月10日签订的《三门峡市污水处理厂BOT项目特许经营协议》，三门峡市污水处理厂一期设计规模为8万吨/天，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，一期污水处理费单价为0.92元/吨。

2019年6月5日，三门峡市发展和改革委员会、三门峡市住房和城乡建设局及三门峡市财政局联合发文《关于三门峡市污水处理厂污水处理费提价问题的联合报告》（三发改价管〔2019〕130号），文件规定，自2019年1月1日起，一期污水处理费单价调整为1.39元/吨。

依据2021年8月24日签订《三门峡市污水处理厂二期扩容建设项目BOT特许经营协议》，三门峡市污水处理厂二期设计规模为5万吨/天，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，二期污水处理费单价为1.95元/吨。由于二期项目与一期项目共用一个进水口和排水口，二期与一期水量划分办法为：一期日处理8万立方米污水，进水量在8万立方米（含本数）以内的污水为一期项目处理的污水，按一期污水处理费价格支付；超出8万立方米以上的污水水量为二期项目处理的污水，按照二期项目价格支付污水处理费。

依据《三门峡市污水处理厂污泥处置项目BOT特许经营协议》，污泥处理标准为处理后的污泥含水率≤50%，污泥处理费折合成吨水单价为0.33元/吨水，污泥处理费与污水处理费按同一时间同一程序由三门峡市财政局统一支付。

为改善黄河流域水环境质量，河南省于2021年制定《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021），该排放标准在国家标准基础上进行了加严，根据相关要求，该标准适用范围包括沿黄的郑州市、开封市、洛阳市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、三门峡市及济源示范区行政区域内黄河干流、支流、湖泊、水库的集水区域；新建排污单位自2021年3月1日执行，已有排污单位自2022年9月1日执行。华明污水处理厂已按照最新排放标准执行。

2.项目单位概况

项目单位三门峡华明污水处理有限公司成立于2012年6月15日，注册资本金肆仟万元整，系由北京三泰正方生物环境科技发展公司出资设立，是专门为三门峡市污水处理厂投资运行设立的项目公司，注册地址为三门峡市。目前在职员工49人，其中公司行政管理人员12人，生产操作人员37人，公司经营生产机构设置包括办公室、财务部、生产运行部、化验部、技术部、安全部、设备保障部等部门。

公司经营生产机构主要框架：

公司曾获荣誉包括但不限于：

2016年度获“2015年度河南省城市污水处理绩效考核优秀单位”称号；

2017年度获“2016年度河南省城市污水处理绩效考核优秀单位”称号；

2018年度获“2017年度河南省城市污水处理绩效考核良好单位”称号；

2021年度获“陕州区助力脱贫攻坚.情暖童心行动爱心单位”称号；

2021年度获“河南省环保联合会会员单位”称号；

2021年度获“河南省建设劳动奖状”。

3.项目实施情况

根据三门峡华明污水处理有限公司提供资料，经统计，2022年度共处理污水4134.98万吨，处理污泥21176.00吨，污水及污泥处理均达到协议约定或行业标准质量要求。详情如下所示：

①污水、污泥处理数量情况

| 序号 | 月份 | 污水处理量（万吨） |  |  | 污泥处理量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 | 合计 |  |
| 1 | 2022年01月 | 335.5918 |  | 335.5918 | 1,860.00 |
| 2 | 2022年02月 | 312.0753 |  | 312.0753 | 1,820.00 |
| 3 | 2022年03月 | 248.0000 | 91.2996 | 339.2996 | 2,000.00 |
| 4 | 2022年04月 | 240.0000 | 78.1632 | 318.1632 | 1,936.00 |
| 5 | 2022年05月 | 248.0000 | 89.7268 | 337.7268 | 1,816.00 |
| 6 | 2022年06月 | 240.0000 | 123.3318 | 363.3318 | 1,808.00 |
| 7 | 2022年07月 | 248.0000 | 138.2064 | 386.2064 | 1,688.00 |
| 8 | 2022年08月 | 248.0000 | 103.4406 | 351.4406 | 1,640.00 |
| 9 | 2022年09月 | 240.0000 | 83.2554 | 323.2554 | 1,600.00 |
| 10 | 2022年10月 | 248.0000 | 92.0521 | 340.0521 | 1,668.00 |
| 11 | 2022年11月 | 240.0000 | 116.5502 | 356.5502 | 1,640.00 |
| 12 | 2022年12月 | 248.0000 | 123.2868 | 371.2868 | 1,700.00 |
| 合 计 |  | 3,095.6671 | 1,039.3129 | 4,134.9800 | 21,176.00 |

②污水、污泥处理质量达标情况

| 序号 | 月份 | 报告编号 | 污水处理质量达标情况 | 出泥含水率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年01月 | 佳立检字：WT-2022-01-32 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 45.70 |
| 2 | 2022年02月 | 佳立检字：WT-2022-02-56 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 46.00 |
| 3 | 2022年03月 | 佳立检字：WT-2022-03-16 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 47.50 |
| 4 | 2022年04月 | 佳立检字：WT-2022-04-1 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 42.40 |
| 5 | 2022年05月 | 佳立检字：WT-2022-05-13 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 45.30 |
| 6 | 2022年06月 | 佳立检字：WT-2022-06-35 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 45.00 |
| 7 | 2022年07月 | 佳立检字：WT-2022-07-11 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 45.30 |
| 8 | 2022年08月 | 佳立检字：WT-2022-08-16 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 47.30 |
| 9 | 2022年09月 | 佳立检字：WT-2022-09-2 | 达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准 | 47.00 |
| 10 | 2022年10月 | 佳立检字：WT-2022-10-32 | 达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准 | 44.30 |
| 11 | 2022年11月 | 佳立检字：WT-2022-11-26 | 达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准 | 45.10 |
| 12 | 2022年12月 | 佳立检字：WT-2022-12-24 | 达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准 | 44.70 |

4.项目资金投入使用情况

2022年度污水、污泥处理费项目专项资金预算7,424.00万元。根据实地调研情况和相关资料统计，2022年度实际拨付到位资金6,579.41万元（其中支付2021年度污水污泥处理费1,172.92万元，2022年度污水污泥处理费5,406.49万元）。

详见下表：

| 序号 | 款项内容 | 资金拨付 文件号 | 文件下达 日期 | 应支付 金额 | 资金下达 金额（万元） | 资金实际 支付日期 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年11月污水污泥处理费 | 三财预（2022）179号 | 20220128 | 577.97 | 577.97 | 20220129 | 577.97 |
| 2 | 2021年12月污水污泥处理费 | 三财预（2022）263号 | 20220218 | 594.95 | 594.95 | 20220325 | 594.95 |
| 3 | 2022年1月污水污泥处理费 | 三财预（2022）345号 | 20220425 | 577.21 | 577.21 | 20220426 | 300.00 |
|  |  |  |  |  |  | 20220505 | 277.21 |
| 4 | 2022年2月污水污泥处理费 | 三财预（2022）452号 | 20220610 | 536.77 | 536.77 | 20220610 | 536.77 |
| 5 | 2022年3月污水污泥处理费 | 三财预（2022）554号 | 20220711 | 634.72 | 634.72 | 20220714 | 634.72 |
| 6 | 2022年4月污水污泥处理费 | 三财预（2022）688号 | 20220816 | 591.00 | 591.00 | 20220819 | 591.00 |
| 7 | 2022年5月污水污泥处理费 | 三财预（2022）754号 | 20220921 | 631.14 | 631.14 | 20220922 | 631.14 |
| 8 | 2022年6月污水污泥处理费 | 三财预（2022）821号 | 20221013 | 693.99 | 693.99 | 20221031 | 693.99 |
| 9 | 2022年7月污水污泥处理费 | 三财预（2022）881号 | 20221107 | 741.66 | 741.66 | 20221124 | 741.66 |
| 10 | 2022年8-10月污水污泥处理费 | 三财预（2022）972号 | 20221124 | 1,901.45 | 1,901.45 | 20221228 | 1,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | 20230115 | 901.45 |
| 11 | 2022年11月污水污泥处理费 | 三财预（2023）167号 | 20230116 | 678.53 | 678.53 | 20230118 | 678.53 |
| 12 | 2022年12月污水污泥处理费 | 三财预（2023）262号 | 20230210 | 707.64 | 707.64 | 20230228 | 707.64 |

（二）项目组织管理情况

1.污水处理、污泥处理、水质监测、设备检修等污水处理厂日常运营维护工作由项目单位三门峡华明污水处理有限公司负责。

2.污泥、污水处理质量达标情况由法定检测资质的单位出具相关检测报告，三门峡市生态环境局根据相关检测报告等资料进行复核并在三门峡华明污水处理有限公司水质报告单签章确认。

3.三门峡市住房和城乡建设局驻三门峡污水处理厂监督管理办公室及三门峡市住房和城乡建设局根据日常监测统计数据等资料共同对污水、污泥处理数量进行复核并在三门峡市污水处理厂污水（污泥）处理费核定审批表签章确认。

4.三门峡市财政局复核项目单位提交的与污水处理费结算有关的原始资料，确认无误后，下达专项资金预算通知并进行结算。

（三）项目利益相关方

1.主管单位：三门峡市住房和城乡建设局

2.水量、水质审核单位：三门峡市住房和城乡建设局、三门峡市生态环境局

3.资金拨款单位：三门峡市财政局

4.运营单位：三门峡华明污水处理有限公司

5.受益方：三门峡湖滨区及陕州区城区居民、污水处理厂工作人员

（四）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过对污水进行规范处理，达到水污染物总量减排目标，改善水环境质量，促进生态平衡。

2.具体绩效目标

结合三门峡华明污水处理有限公司所提供资料及三门峡市财政局公示的2022年市级财政重点绩效评价项目绩效目标表，评价小组对2022年度污水、污泥处理费项目年度绩效目标进行了系统梳理，2022年度该项目具体年度绩效目标如下表所示：

| 指标类别 |  | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理费成本 | ≤1.24元/吨 |
|  |  | 污泥处理费成本 | ≤0.33元/吨 |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水监测频次 | 每个污水处置单位每月至少一次 |
|  |  | 污泥监测频次 | 每月一次 |
|  |  | 检测报告 | 每月一次 |
|  |  | 污水处理量 | 4316万吨/年 |
|  |  | 污泥处理量 | 26400吨 |
|  | 质量指标 | 出水水质 | 一级A标准 |
|  |  | 污水处理质量达标率 | ≥98% |
|  |  | 出泥指标含水率 | ≤50% |
|  |  | 污泥处理质量达标率 | ≥98% |
|  |  | 取样检测报告完成数 | 100% |
|  | 时效指标 | 污水处理运行时间 | 24小时运行 |
|  |  | 污泥处理运行时间 | 16小时运行 |
|  |  | 故障维修及时性 | ≤4小时 |
|  |  | 报告完成及时性 | ≤1月 |
|  |  | 污水、污泥监测完成及时性 | ≤1月 |
|  |  | 咨询完成及时性 | ≤1日 |
|  |  | 污水、污泥处理及时性 | ≤1月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污水、污泥处理费收入增长率 | 0% |
|  | 社会效益指标 | 污水、污泥处理处置量增长率 | 较上年度有所增长 |
|  |  | 提高服务社会发展能力 | 提高 |
|  | 生态效益指标 | 减少污染物排放 | 14000吨/年（COD减排量） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续处理污泥能力 | ≥5年 |
|  |  | 对提升城市形象保持和优化的影响程度 | 影响程度明显 |
|  |  | 改善生态环境 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥90% |
|  |  | 社会公众满意度 | ≥85% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为客观评价2022年度污水、污泥处理费项目的项目绩效，结合项目特点，制定2022年度污水、污泥处理费绩效评价指标体系，通过对项目立项、项目实施、资金使用等各环节进行评价，剖析2022年度污水、污泥处理费专项支出在项目预算、管理及项目实施中是否引入绩效管理理念，发现其中存在的问题，探究其可能的原因，规范管理方式，总结项目管理经验；同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

具体目的如下：

（1）通过评价，反映2022年度污水、污泥处理费项目预期目标的整体完成情况，了解造成目标完成差异的主要原因，总结管理经验，提出相关改进建议；

（2）通过评价，反映2022年度污水、污泥处理费项目中各项工作完成的效率性，了解项目相关工作是否按照相应节点或时长要求及时完成；

（3）通过评价，反映2022年度污水、污泥处理费项目对当地生态环境、社会环境带来的积极影响以及在公众满意度提升等方面的综合成效。

（二）评价对象、资金范围及时间段

1.评价对象：2022年度污水、污泥处理费项目资金7424.00万元。

2.资金范围：2022年度污水、污泥处理费项目。

3.评价时间段：2022年1月1日至2022年12月31日。

（三）评价依据

绩效评价依据包括但不限于：

1.中央文件

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（2）关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

2.省级文件

（1）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

（2）《河南省财政厅关于印发＜河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（豫财效〔2020〕10号）

3.市级文件

（1）《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14 号）

（2）三门峡市财政局关于印发《三门峡市市级预算政策和项目事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知（三财预〔2020〕677号）

（3）《三门峡市市级项目支出绩效评价管理办法》（三财效〔2021〕01号）

（4）《关于开展2022年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（三财效〔2023〕5号）

4.其他文件

（1）项目BOT特许经营相关协议。

（2）污水、污泥处理费下达文件及相关结算财务资料。

（3）污水、污泥第三方检测报告。

（4）其他与本次评价相关的制度、文件等资料。

（四）评价的原则、方法和标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市级财政部门、市级部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

（1）成本效益分析法：是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、 实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法：是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样、调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（6）其他评价方法。

根据2022年度污水、污泥处理费项目特点，本次绩效评价工作主要采取比较法、因素分析法及公众评判法。

3.绩效评价标准

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准。

（五）绩效评价指标体系

1.评价指标设计的总体思路

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）及《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14 号）等相关文件的要求，在对项目的背景、内容、绩效目标梳理归纳的基础上，以污水、污泥处理情况为主要绩效评价内容，围绕决策、过程、产出、效益四方面设计评价指标体系。客观分析项目的产出和效益，确定三级指标名称、内容，并结合历史经验、指标的重要性等设置三级指标权重和评分标准，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径，以增强评价的科学性、严谨性和可行性。根据各指标对项目资金管理与绩效目标实现的重要性赋予权重，最终形成2022年度污水、污泥处理费项目绩效评价指标体系。

2.评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、13项二级指标、29项三级指标构成。

①决策

本项目从项目立项、绩效目标及资金投入三个角度进行分析，主要考察立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。

②过程

本项目从资金管理及组织实施两个角度进行分析，主要考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。

③产出

本项目从产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个角度进行分析，主要考察年污水处理量、年污泥处理量、检测次数、出泥指标含水率、污水污泥处理综合合格率、设备故障维修及时性、监测完成及时性、污水污泥处理单位成本等。

④效益

本项目从生态效益、社会效益、可持续影响和满意度四个角度进行分析，主要考察该项目减少污染物排放情况、营商环境优化情况、运营可持续性、公众满意度等。

评价指标体系整体框架见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 6 |
|  |  | 预算执行率 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 |
| 产出指标 | 产出数量 | 年污水处理量 | 4 |
|  |  | 年污泥处理量 | 4 |
|  |  | 检测次数 | 4 |
|  | 产出质量 | 出水水质 | 4 |
|  |  | 出泥指标含水率 | 3 |
|  |  | 污水污泥处理综合合格率 | 3 |
|  | 产出时效 | 设备故障维修及时性 | 2 |
|  |  | 污水污泥处理运转时长完成率 | 2 |
|  |  | 监测完成及时性 | 2 |
|  | 产出成本 | 污水处理单位成本 | 5 |
|  |  | 污泥处理单位成本 | 3 |
| 效益指标 | 生态效益 | 水质改善 | 5 |
|  |  | 减少污染物排放 | 4 |
|  | 社会效益 | 营商环境优化情况 | 4 |
|  |  | 安全及环保事故发生次数 | 4 |
|  | 可持续影响 | 应急处理机制完善性 | 4 |
|  |  | 运营可持续性 | 5 |
|  | 满意度 | 公众满意度 | 4 |
| 合 计 |  |  | 100 |

3.评价结果的确定

根据《河南省财政厅关于印发＜河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（豫财效（2020）10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。分值评级详见下表：

| 序号 | 分值范围 | 绩效评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90-100 | 优 |
| 2 | 80-90（不含） | 良 |
| 3 | 60-80（不含） | 中 |
| 4 | 0-60（不含） | 差 |

（六）绩效评价工作过程

1．评价进度与时间安排

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、形成评价结果及报告三个阶段，评价时间为从2023年06月20日至2022年07月28日，各阶段工作内容及时间安排如下：

前期准备（2023年06月20日-07月05日）

（1）成立绩效评价小组，搜集项目资料，全面了解项目及资金基本情况。

（2）工作方案制定及论证。根据项目特点及项目绩效目标，有针对性地研发设计绩效评价指标体系、基础数据采集表、调查问卷、访谈提纲等，并确定科学、合理的评价方法和评价标准，设计绩效评价工作整体时间表，形成评价工作方案。

评价实施（2023年07月06日-07月19日）

（1）开展社会调研及数据采集。通过项目单位的配合，完成满意度问卷调研、实地核查、访谈调研等实地调研工作。通过基础数据表等形式对相关数据进行收集、整理，对评价项目所涉及内容进行分析判断，主要包括项目建设情况、资金使用情况、项目管理制度制定与执行情况等，并对数据进行复核。

（2）数据整理和分析。针对所采集的数据进行初步整理，回答关键评价问题，形成初步评价结果。

形成评价结果及报告（2023年07月20日-07月28日）

（1）指标评分。依据所收集的相关数据和资料，结合所制定的评价标准和评分规则，对该项目绩效评价指标体系进行打分。

（2）报告撰写与完善。对收集到的基础数据、现场核查结果、访谈记录、满意度分析结果等各项数据进行全面复核，查找项目实施中存在的主要问题、取得的主要经验等，并拟定绩效评价报告初稿。向相关单位提交绩效评价报告，并交换意见，修改完善后定稿。

具体项目绩效评价进度安排详见下表：

| 序号 | 工作阶段 | 工作内容 |  | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 阶段 | 前期 准备 | 成立评价小组，了解项目概况 | 2023年06月20日-06月25日 |
| 2 |  | 工作 方案 制定 及论证 | 设定绩效评价指标体系，撰写工作方案 | 2023年06月26日-06月30日 |
| 3 |  |  | 质控专家对方案可行性、全面性、简明性进行指导 | 2023年07月03日-07月05日 |
| 4 |  |  | 结合质控意见对工作方案修改、完善，并定稿 |  |
| 5 |  |  | 发放调研通知，准备相关资料 |  |
| 6 | 评价实施 阶段 | 实地 调研 | 组织开展现场调研 | 2023年07月06日-07月17日 |
| 7 |  |  | 数据收集、整理 |  |
| 8 |  |  | 召开座谈会、访谈等 |  |
| 9 |  | 数据 分析 | 数据汇总和录入 | 2023年07月17日-07月19日 |
| 10 |  |  | 调研数据统计分析 |  |
| 11 | 形成评价 结果及报 告阶段 | 指标 评分 | 依据有关数据对评价指标进行评分 | 2023年07月20日 |
| 12 |  | 报告 撰写 与完善 | 报告初稿撰写 | 2023年07月20日-07月22日 |
| 13 |  |  | 报告内部质控与完善 | 2023年07月22日-07月23日 |
| 15 |  |  | 报告修改定稿、资料归档 | 2023年07月24日-07月28日 |

2．评价小组人员安排

本次绩效评价的受托方为三门峡中和会计师事务所（普通合伙），三门峡中和会计师事务所（普通合伙）负责完成绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写报告。

具体人员名单详见下表：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 职称／资格证 | 承担任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦莉莉 | 女 | 项目组长 | 注册会计师、 中级绩效评价师 | 负责项目整体的组织实施、人员安排及协调工作，指导工作开展，审核工作成果。 |
| 刘占国 | 男 | 项目组 副组长 | 注册会计师、 中级绩效评价师 | 负责所在小组项目工作的组织实施，及时汇报工作进展，协调安排人员等工作，参与报告撰写，质量控制等。 |
| 赵春安 | 男 | 项目组成员 | 注册会计师、 中级绩效评价师 | 直接参与项目的实施和操作，参与指标体系研制，主要参与方案制定、数据采集、报告撰写等 |
| 李桂珍 | 女 | 项目组成员 | 注册会计师、 中级绩效评价师 | 直接参与项目的实施和操作，参与指标体系研制，主要参与方案制定、数据汇总分析、报告撰写等 |
| 姚扬帆 | 男 | 项目组成员 | 绩效评价师 | 直接参与项目的实施和操作，参与指标体系研制，主要参与方案制定、数据采集、报告撰写 |
| 曹静 | 女 | 项目组成员 | 绩效评价师 | 直接参与项目的实施和操作，参与指标体系研制，主要参与方案制定、数据采集、报告撰写等 |

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价得分

根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》，评价组对照绩效指标评价体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对本项目进行客观公正的绩效评价，总得分为89.22分，绩效评价等级属于“良”。最终评价结果如下表所示，各指标具体评分情况详见附件1。

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 74.17% | 8.90 |
| 过程 | 22 | 96.91% | 21.32 |
| 产出 | 36 | 88.89% | 32.00 |
| 效益 | 30 | 90.00% | 27.00 |
| 合计 | 100 | - | 89.22 |

（二）综合评价结论

2022年度污水、污泥处理费项目立项依据充分，制定了明确的财务管理、污泥处置管理、污染治理设施运营维护管理等制度，保障污水污泥处理正常进行，但在绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、项目可持续性及成本控制等方面存在一定不足。

项目在实施过程中，项目主管部门严格执行财务管理制度，资金申请及审批程序合规完整。但预算资金未全部到位，项目资金到位情况有待加强。

截至评价期结束，2022年度污水、污泥处理费项目的各项目标完成程度较高，项目整体情况良好，社会效益明显，受益群众总体满意度大于90％。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、A1项目立项

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 项目立项 | A101 立项依据 充分性 | 2 | 评分要点： ①立项合法合规；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③与部门职责范围相符，属于部门履约所需； ④属于公共财政支持范围；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 ①②③④⑤得分要素的权重均为20％，符合得分，不符合不得分。 | 2 |
|  | A102 立项程序 规范性 | 2 | 评分要点： ①项目按规定程序申请设立； ②审批文件、材料符合要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 具备要素①或②之一的，分别得到指标分值的30%；具备要素③，得到指标分值的40%。 | 1.2 |

①A101立项依据充分性：该指标分值2分，得2分。

2022年度污水、污泥处理费项目的设立系根据《三门峡市污水处理厂BOT项目特许经营协议》、《三门峡市污水处理厂二期扩容建设项目BOT特许经营协议》及《三门峡市污水处理厂污泥处置项目BOT特许经营协议》，项目立项合法合规，符合相关发展规划和政策要求；同时城市污水及污泥处理为与民生息息相关的公共服务，对改善城市环境，提高人民生活质量具有重要的意义，属公共财政支持范围。经评价组调研与访谈，项目未与部门内部其他项目交叉重叠，相关部门无同类型项目，符合评价要点①②③④⑤。根据计分规则，该指标得2分。

②A102立项程序规范性：该指标分值2分，得1.2分。

依据《三门峡市污水处理厂BOT项目特许经营协议》、《关于三门峡市污水处理厂污水处理费提价问题的联合报告》、《三门峡市污水处理厂二期扩容建设项目BOT特许经营协议》及《三门峡市污水处理厂污泥处置项目BOT特许经营协议》，结合项目单位提供的支持性资料及文件，本项目运营单位三门峡华明污水处理有限公司每月申请污水污泥处理费时，由三门峡市住房和城乡建设局及三门峡市生态环境局根据各自职能职责对相关资料进行审查并签章确认，最后由三门峡市财政局实际支付。申报、审批程序规范并符合要求。

本项目设立主要依据合同约定进行，事前已经过集体论证及决策，但是缺少风险评估、绩效评估等资料。依据计分规则，该指标得1.2分。

2、A2绩效目标

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 绩效目标 | A201 绩效目标 合理性 | 2 | 评分要点： ①项目有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容相关；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 具备要素①，得到指标分值的50%；具备要素②或③之一的，分别得到指标分值的25%。如不满足①，该指标不得分。 | 1.5 |
|  | A202 绩效指标 明确性 | 2 | 评分要点： ①绩效目标分解细化且设置完整； ②指标值清晰可衡量； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应。 ①②③得分要素的权重分别为40％、30％、30％，符合得分，不符合不得分。 | 1.2 |

①A201绩效目标合理性：该指标分值2分，得1.5分。

本项目为经常性项目，针对2022年度污水、污泥处理费项目，相关单位编制了预算绩效目标，绩效目标与项目实际工作内容切实相关，项目绩效目标中对于污水污泥处理数量、质量、时效及效益等均设置有相关指标，但编制的个别绩效目标不够合理完善，如《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）于2021年1月20日发布，该文件中明确指出已有排污单位自2022年9月1日执行该新标准，但本项目在2022年度出水水质指标所设定目标仍仅为达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，且绩效具体目标中未设置有关污水处理厂在安全及环保方面的社会效益指标。

根据计分规则，该指标得1.5分。

②A202绩效指标明确性：该指标分值2分，得1.2分。

根据2022年度污水、污泥处理费项目绩效目标申报表显示，其将项目年度绩效目标进行了细化分解，包含污水污泥处理量、污水监测频次、出水水质、出泥指标含水率、取样检测报告完成数、故障维修及时性、减少污染物排放、公众满意度等指标，设置的指标值绩效目标申报表数据基本完整、清晰可衡量。但个别指标未编制（如安全及环保方面的社会效益指标），个别指标设置不够详细（如出水水质应达标准），个别指标设置与本项目总体目标关联性较弱（如污水、污泥处理费收入增长率）。经评价小组商议，根据计分规则，该指标得1.2分。

3、A3资金投入

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 资金投入 | A301 预算编制 科学性 | 2 | 评分要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 ①②③④得分要素的权重均占25％，要素符合得分，不符合不得分。特殊情况酌情扣分。 | 1 |
|  | A302 资金分配 合理性 | 2 | 评分要点： ①资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目的实际情况是否相适应。 ①②得分要素的权重均为50％，符合得满分，不符合不得分。 | 2 |

①A301预算编制科学性：该指标分值2分，得1分。

污水、污泥处理费系依据相关BOT特许经营协议中协定污水（污泥）处理费单价，结合实际处理水量来结算。预算内容与项目内容相匹配，但预算额度测算存在偏差；但截至评价期结束，预算编制依据充分性相关资料可获取程度低。符合评价要点②，不符合评价要点①③④。

由于本次绩效评价的内容为污水、污泥处理服务费，该项资金预算主要依据年处理水量的预估值计算，而年处理水量与进水量紧密相关，实际生活中进水量又会受到居民用水量和水质好坏等多方面因素影响，故预算量化值的准确性和依据充分性可能较低。根据计分规则，经评价组商定，该指标得1分。

②A302资金分配合理性：该指标分值2分，得2分。

根据三门峡华明污水处理有限公司所提供资料，预算资金分配依据《关于三门峡市污水处理厂污水处理费提价问题的联合报告》（三发改价管〔2019〕130号）、《三门峡市污水处理厂二期扩容建设项目BOT特许经营协议》及《三门峡市污水处理厂污泥处置项目BOT特许经营协议》中协定污水 （污泥）处理费单价和实际处理的污水（污泥）量，资金分配依据合理充分，与项目实际情况相适应。

经评价组商定，依据计分规则，该指标得2分。

（二）项目过程情况

1、B1资金管理

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 预算执行 | B101 资金到位率 | 6 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，其中：实际到位资金：项目期内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：项目期内计划投入到具体项目的资金。 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率﹤100%并对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 5.32 |
|  | B102 预算执行率 | 4 | 评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% ，其中：实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 得分等于指标分值*预算执行率。 | 4 |
|  | B103 资金使用 合规性 | 4 | 评分要点： ①是否符合国家法律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的结算是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ①②③④得分要素的权重分别为30％、30％、20％、20%，符合得分，不符合不得分。 | 4 |

①B101资金到位率：该指标分值6分，得5.32分。

2022年度污水、污泥处理费项目专项资金预算7,424.00万元。根据实地调研情况和相关资料统计，2022年度实际拨付到位资金6,579.41万元（其中支付2021年度污水污泥处理费1,172.92万元，2022年度污水污泥处理费5,406.49万元），资金到位率88.62%，依据评分标准，该指标得5.32分。

②B102预算执行率：该指标分值4分，得4分。

2022年度实际拨付到位资金6,579.41万元，到位资金已全部落实支付，预算执行率为100.00％。依据评分标准，该指标得4分。

③B103资金使用合规性：该指标分值4分，得4分。

依据三门峡市财政局有关文件及项目单位提供的项目资金有关资料，结合评价小组实地核实情况，项目资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付手续由三门峡华明污水处理有限公司申报到三门峡市财政局，三门峡市财政局确认无误后下达资金预算通知文件并安排拨付；审批程序和手续完整。根据计分规则，该指标得分4分。

2、B2组织实施

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 组织实施 | B201 管理制度 健全性 | 4 | 评价要点： 项目实施过程中是否建立以下制度及措施： ①日常运营管理制度； ②污泥、污水处理质量管理制度 ③项目资金监管制度。 ①②③得分要素的权重分别为40％、30％、30％，符合得分，不符合不得分。 | 4 |
|  | B202 制度执行 有效性 | 4 | 评分要点： ①是否严格按照工作计划或运营流程开展工作； ②项目合同书、检测报告等资料是否齐全并及时归档； ③是否严格按照相关财务管理制度管理资金。 ①②③得分要素的权重分别为40％、30％、30％，符合得分，不符合不得分。 | 4 |

①B201管理制度健全性：该指标分值4分，得4分。

该指标主要评价项目单位是否为保障污水污泥处理制定了详细的管理制度。经评价小组现场核查及访谈，厂区工作人员对污水处理厂的运营制度制定情况、内部机构设置情况等认可程度较高；结合三门峡华明污水处理有限公司提供资料，污水处理厂制定有明确的财务管理、污泥处置管理、污染治理设施运营维护管理等制度，管理制度健全，可满足污水处理厂日常运营维护，依据评分标准，该指标得4分。

②B202制度执行有效性：该指标分值4分，得4分。

经评价组实地调研和访谈，运营维护、资金管理等日常业务工作的开展严格按照有关管理制度或相应计划流程，项目协议、购销合同、检测报告、日常监测记录等业务资料齐全并及时归档，做到了查有所据。依据评分标准，该指标得4分。

（三）项目产出情况

1、C1产出数量

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 产出数量 | C101 年污水 处理量 | 4 | 评分要点： 年污水处理量完成率=年度实际污水处理量/年度目标污水处理量。 得分等于指标分值*年污水处理量完成率。非因污水处理厂原因导致实际污水处理数量未达到计划规模的，视同污水处理量达标。 | 4 |
|  | C102 年污泥 处理量 | 4 | 评分要点： 年污泥处理量完成率=年度实际污泥处理量/年度目标污泥处理量。 得分等于指标分值*年污泥处理量完成率。非因污水处理厂原因导致实际污泥处理数量未达到计划规模的，视同污泥处理量达标。 | 4 |
|  | C103 检测次数 | 4 | 评分要点： 全年进行质量检测的次数。 每月检测1次（合计12次），指标得满分；每少一次扣0.5分，扣完为止。 | 4 |

①C101年污水处理量：该指标分值4分，得4分。

2022年度污水处理量目标值为4316万吨，2022年度实际污水处理量为4134.98万吨，目标完成率95.81%。根据三门峡华明污水处理有限公司提供资料、实地核查结果及访谈情况，该污水处理量目标值系根据设计生产能力计算出来的，2022年度污水处理厂实际进水量为4134.98吨，根据项目可研污水处理量达到设计规模75%即算生产达标，2022年度污水处理厂对应处理的污水4134.98吨均已进行全部处理。鉴于进水量的高低属于污水处理厂不可控客观情况，并非其自身原因造成，依据评分标准，本项指标得4分。

②C102年污泥处理量：该指标分值4分，得4分。

2022年度污泥处理量目标值为26400吨，2022年度实际污水处理量为21176吨，目标完成率80.21%。污泥是污水处理副产品，污水处理过程中产生的污泥数量，不仅与实际处理水量有一定关系，而且与废水水质紧密相关。实际处理水量越少，废水水质越好，COD削减量越少，污泥处理量就越少。

根据三门峡华明污水处理有限公司提供资料及访谈情况，2021年度进水口COD浓度均值为345mg/L，出水口COD浓度均值为25mg/L，全年COD减排量12865吨；2022年度进水口COD浓度均值为284mg/L，出水口COD浓度均值为28.93mg/L，全年COD减排量10694吨，2022年度废水水质较2021年有所改善，COD削减量减少，因此导致实际污泥处理量低于目标值。2022年度污水处理厂对应处理的污泥均已进行全部处理。

鉴于进水量的高低及废水水质属于污水处理厂不可控客观情况，并非其自身原因造成，依据评分标准，本项指标得4分。

③C103检测次数：该指标分值4分，得4分。

该指标主要考察项目污水、污泥处理数量目标的完成程度。2022年度污水、污泥处理第三方质检次数目标值为每月1次（共计12次）。根据三门峡华明污水处理有限公司提供资料，2022年度实际质检次数12次，均出具相应水质检测报告，完成率100.00%。依据评分标准，该指标得4分。

2、C2产出质量

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 产出质量 | C201 出水水质 | 4 | 评分要点： 抽检样本是否实现出水水质达到一级A标准。 以检测报告的数据及监管单位的认定作为该指标得分依据。出水水质达到一级A标准得满分，没有达到标准不得分。 | 4 |
|  | C202 出泥指标 含水率 | 3 | 评分要点： 抽检样本是否实现出泥指标含水率≤50%的目标。 以检测报告的数据及监管单位的认定作为该指标得分依据。出泥指标含水率≤50%标准得满分，没有达到标准不得分。 | 3 |
|  | C203 污水污泥 处理综合 合格率 | 3 | 评分要点： 综合合格率= (合格次数/检测总数)×100% 若综合合格率≥98%，得满分；若综合合格率＜98%，得分等于本指标权重分值×综合合格率。 | 3 |

①C201出水水质：该指标分值4分，得4分。

该指标主要用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

根据2022年度1至12月河南省佳立环境检测有限公司所出具的检测报告，结合经三门峡市生态环境局签章确认的三门峡华明污水处理有限公司水质报告单，2022年1至8月出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，9至12月出水水质均达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。根据计分规则，该指标得4分。

②C202出泥指标含水率：该指标分值3分，得3分。

该指标主要用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。《三门峡市污水处理厂污泥处置项目BOT特许经营协议》中污泥处理标准为处理后污泥含水率≤50%，根据2022年度1至12月河南省佳立环境检测有限公司所出具的检测报告，2022年1至12月出泥含水率均低于50%。根据计分规则，该指标得3分。

③C203污水污泥处理综合合格率：该指标分值3分，得3分。

该指标主要用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

结合河南省佳立环境检测有限公司所出具的相关检测报告、三门峡市生态环境局签章确认的三门峡华明污水处理有限公司水质报告单及三门峡市住房和城乡建设局签章确认的三门峡市污水处理厂污水（污泥）处理费核定审批表，2022年度污水污泥处理综合合格率100.00%。根据计分规则，该指标得3分。

3、C3产出时效

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 产出时效 | C301 设备故障 维修及时率 | 2 | 评分要点：设备维修及时率= (按时维修的设备数/应维修的设备数) ×100%。 得分等于本指标权重分值×设备维修及时率。 | 2 |
|  | C302 污水污泥处理运转时长完成率 | 2 | 评分要点： 运转时长完成率= (实际运转的时长/合同约定的时长)× 100%，其中合同约定时长分别为污水处理运转时长为24小时每日，污泥处理运转时长为16小时每日。 得分等于本指标权重分值×本指标值。 | 2 |
|  | C303 监测完成 及时性 | 2 | 评分要点： 污泥监测完成时长≤1月；污水监测完成时长≤1日。污水污泥监测完成及时性均符合要求的，得满分；存在超时的，根据实际情况酌情扣分。 | 2 |

①C301设备故障维修及时率：该指标分值2分，得2分。

根据实地调研访谈及查看设备维修台账了解到，设备维修及时率100.00%，厂区相关设备“有用有备”，主备用设备均性能良好，设备的运行工况可以满足工艺正常运行的需求，全年未出现因设备维修不及时造成污水（污泥）处理不及时的隐患发生。根据计分规则，该指标得分2分。

②C302污水污泥处理运转时长完成率：该指标分值2分，得2分。

参照《三门峡市污水处理厂BOT项目特许经营协议》、《三门峡市污水处理厂二期扩容建设项目BOT特许经营协议》及《三门峡市污水处理厂污泥处置项目BOT特许经营协议》相关约定，结合项目单位提供的三门峡市污水处理厂生产运行记录表及实地调研情况，污水处理厂日常污水污泥处理运转时长完成率100.00%，根据计分规则，该指标得分2分。

③C303监测完成及时性：该指标分值2分，得2分。

根据项目单位提供的三门峡污水处理厂在线监控数据、三门峡污水处理厂2022年运行记录等日常监测记录台账，污泥监测完成时长及污水监测完成时长均满足所设置的目标值，污水污泥监测完成及时性100.00%，根据计分规则，该指标得分2分。

4、C4产出成本

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 产出时效 | C401 污水处理 单位成本 | 5 | 评分要点： 污水处理单位成本≤1.24元得满分；若单位成本＞1.24元/吨，成本超出部分低于10%的扣1分，在10%-25%之间的扣2分；在25%-40%之间的扣3分，成本超出大于40%的不得分。 | 2 |
|  | C402 污泥处理 单位成本 | 3 | 评分要点： 污泥处理单位成本≤0.33元得满分；若单位成本＞0.33元，成本超出部分占比低于10%的扣1分，10%-20%之间的扣2分，大于20%的不得分。 | 2 |

①C401污水处理单位成本：该指标分值5分，得2分。

根据项目单位提供的2022年度成本核算汇总表，污水处理实际单位成本为1.72元/吨，实际单位成本超出目标值0.48元/吨，超出部分占比38.71%。根据计分规则，该指标扣3分，得2分。

①C402污泥处理单位成本：该指标分值3分，得2分。

根据项目单位提供的2022年度成本核算汇总表，污泥处理实际单位成本为0.36元/吨，实际单位成本超出目标值0.03元/吨，超出部分占比9.09%。根据计分规则，该指标扣1分，得2分。

（四）项目效益情况

1、D1生态效益

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 生态效益 | D101 水质改善 | 5 | 评价要点： 当地水系水质通过项目后是否改善作为该指标得分依据。以实地调研、问卷调查形式反映。 总满意度≥90%得满分，每降低1%，扣除相应权重分的5%，直至扣完为止。 | 5 |
|  | D102 减少污染物 排放 | 4 | 评分要点：2022年度COD的实际减排量。 COD实际减排量≥14000吨/年，得满分；COD实际减排量＜14000吨/年，根据实际完成率打分。非因污水处理厂原因导致污染物减排量未达到计划规模的，视同污染物减排量达标。 | 4 |

①D101水质改善：该指标分值5分，得5分。

根据实地调研及问卷调查反馈情况，污水处理厂进出水口水质对比明显，当地居民对污水污泥处理改善水质的满意程度较高。经评价组商定，该指标得5分。

②D102减少污染物排放：该指标分值4分，得4分。

根据三门峡污水处理厂2022年运行记录，2022年度COD实际削减总量为10694吨，目标值完成率76.39%。根据三门峡华明污水处理有限公司提供资料及访谈情况，2021年度进水口COD浓度均值为345mg/L，出水口COD浓度均值为25mg/L；2022年度进水口COD浓度均值为284mg/L，出水口COD浓度均值为28.93mg/L，2022年度进水口废水水质较2021年有所改善，因COD减排量与废水水质存在不可分割的联系，上述影响COD减排量的因素属于污水处理厂不可控客观情况，并非其自身原因造成，依据评分标准，本项指标得4分。

2、D2社会效益

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 社会效益 | D201 营商环境 优化情况 | 4 | 评分要点： 营商环境是否得到优化提升。 营商环境得以优化提升的得满分，否则不得分。 | 4 |
|  | D202 安全及环保事故发生次数 | 4 | 评分要点： 项目运营期间有无发生大型安全或环保事故。 未发生得满分，发生一次不得分。 | 4 |

①D201营商环境优化情况：该指标分值4分，得4分。

该指标主要考察通过2022年度污水污泥处理项目的实施对当地营商环境的优化提升情况。根据网络新闻、实地调研及问卷调查反馈情况，污水污泥处理对当地生态环境的优化改善作用明显，良好的生态环境对当地旅游业等发展产生了积极影响，对吸引外来投资起到了促进作用。经评价组商定，该指标得4分。

②D202安全及环保事故发生次数：该指标分值4分，得4分。

根据实地调研及访谈结果，2022年度污水处理厂全年无安全及环保事故发生。根据计分规则，该指标得分4分。

3、D3可持续影响

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 可持续影响 | D301 应急处理机制 完善性 | 4 | 评分要点： 是否建立有完善的应急处理机制。建立或具有完善应急处理机制得满分；否则该指标不得分。 | 4 |
|  | D302 运营 可持续性 | 5 | 评分要点： 现有人员配置情况是否与正常运营需求相匹配；持续处理污水污泥能力是否能够实现≥5年。存在可持续性运营风险的酌情扣分。 | 2 |

①D301应急处理机制完善性：该指标分值4分，得4分。

结合访谈报告及相关材料，三门峡华明污水处理有限公司针对污水处理厂可能发生的停电及危险废物流失、泄漏、扩散等紧急情况均制定有相关应急预案；日常运营中对可能存在的隐患也会安排专人进行排查、检修并记录，做到防患于未然。应急处理机制完善，根据计分规则，该指标得4分。

②D302运营可持续性：该指标分值5分，得2分。

结合项目单位所提供资料和访谈情况，项目单位目前经营生产机构设置包含办公室、财务部、生产运行部、化验部、技术部、安全部、设备保障部等部门，人员配置情况能满足目前华明污水处理厂正常运营需求，目前项目单位实际处理污水污泥量已接近设计能力，未来五年随着城市人口增长，有可能会出现超负荷运转情况，因此在运营的可持续性方面有欠缺，应尽快考虑项目的扩容。

经评价组商定，该指标得2分。

4、D4满意度

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D4 满意度 | D401 公众满意度 | 4 | 评分要点： 满意度=（调查问卷满意数量/全部调查问卷数量）*100% 满意度≥90％得满分。否则每降低1％，扣除10％权重分，扣完为止。 | 4 |

①D401公众满意度：该指标分值4分，得4分。

该指标主要考察污水污泥处理费项目当地受益群众对项目质量及成效的满意情况。通过实地调研和进行满意度调查，评价小组共发放及回收公众满意度问卷20份，其中有效问卷20份。综合满意度达到90％的目标值。依据评分标准，该指标得4分。

五、主要经验做法

1.充分利用在线监测系统

污水处理厂日常运营中充分利用在线监测系统，实时在线监测数据并进行远程巡视检查，当进水口水质出现异常、进水量剧烈变化及设备运行存在潜在风险等，相关人员可及时发现问题并进行信息报送，使当班责任人可以及时确定合理运行方案以满足污水处理需求；或使其可以对潜在风险进行及时排查，确保设备的稳定运行，确保安全生产。

2.注重设备日常管理，落实日常巡查记录，严格执行交接班制度。

①日常运营过程中始终坚持“安全第一，预防为主”的管理理念，强化日常隐患排查登记，落实隐患整改完善，严格执行交接班制度，做到交接必登记，检查必记录，记录必归档，问题必整改。

②设备维修保养始终坚持三原则：一是坚持良好的保养方式，以减轻设备磨损防止小隐患拖成大故障情况的发生；二是坚持专业修理和操作工维护相结合的原则；三是坚持先维修、后生产的原则，杜绝为了赶生产任务，而使设备带病运转的情况。

六、存在问题及下一步改进建议

（一）存在问题

1.个别绩效目标设置不合理，编制水平有待提高

根据2022年度污水、污泥处理费项目绩效目标表显示，项目单位设置绩效目标中主要存在以下几点问题：一是个别指标未编制（如安全及环保方面的社会效益指标），二是个别指标设置与本项目总体目标关联性较弱（如污水、污泥处理费收入增长率），三是个别指标设置不够详细（如出水水质应达标准）。

2.资金拨付到位及时性存在不足

根据相关资金下达文件及资金转账回单，结合现场访谈情况，2022年度污水、污泥处理费项目预算资金7,424.00万元，2022年度实际拨付到位资金6,579.41万元。个别月份资金实际拨付时间与资金文件下达时间之间存在滞后现象，资金到位及时性略显不足。

3.污水污泥处理实际单位成本均高出目标值。

2022年度污水处理实际单位成本为1.72元/吨，实际单位成本超出目标值0.48元/吨，超出部分占比38.71%；污泥处理实际单位成本为0.36元/吨，实际单位成本超出目标值0.03元/吨，超出部分占比9.09%。污水污泥处理单位成本均存在高出目标值的现象。

4.二期工程用地指标不足，部分配套设施无处建设，污水持续处理能力不足。

三门峡市污水处理厂一期规划设计服务范围为三门峡市区。2016年根据三门峡市政府要求，陕州区原有污水处理厂关闭，污水进入三门峡市污水处理厂处理。近年由于三门峡市商务中心区等区域建设完成和城市管网的加快建设，城市污水水量大幅增长。陕州区由于拥有丰富的温泉资源，进入冬季，温泉洗浴水量也大幅增加。

同时由于三门峡市气候特点是雨季主要集中在六、七、八三个月，且多为暴雨形式，短时雨量非常大，加之因目前城市雨污分流还不彻底，汛期污水处理厂进水量猛增，进入污水处理厂的雨水短时可能超出最大处理能力。根据了解，2021年七月河南省大暴雨天气，三门峡市污水处理厂最大暴雨时段水量达到过8000m³/h。

由于二期项目是在水量大幅增加来不及征地情况下在一期预留部分土地上建设的，一期二期水池车间等构筑物之间距离密集，施工维修抢修时大型车辆难以通行，二期配套仓库、综合楼、配电室也已无地建设；同时二期项目投入使用后即接近满负荷运转，目前设施建设情况使得污水处理厂在以后运营期间都可能会面临着短时水量大幅增长和极端天气下水量暴增带来的风险。

5污水资源化利用工作推进不足

住建部等十部门《关于推进污水资源化利用的指导意见》提出：“将污水处理后达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，以及从污水中提取其他资源和能源，这些举措对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义”。目前污水处理厂进行污水处理工作产生的达标水质大部分直接排放到河流当中，污水处理方式较为单一，没有彻底挖掘出达标水的各方面用途的潜力。

（二）下一步改进建议

1.完善绩效目标设置，强化绩效管理意识

①建议项目单位加强绩效管理意识，增强日常绩效培训与学习，高度重视绩效目标编制论证工作，在项目绩效目标设置环节，要围绕绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的设置要求，从完整性、相关性、适当性和可行性四个方面进行考虑，科学设置绩效目标，切实提升绩效目标质量，发挥好绩效目标在全过程预算绩效管理中的基础性作用。

②建议主管单位建立健全资金绩效评价机制，强化绩效理念，建立完善年度考核制度，加强管理，建立健全预算资金绩效目标管理长态绩效评价机制。

2.积极沟通申请预算资金

污水处理厂的日常运营是需要资金支持的，建议项目单位积极与财政部门沟通协调，申请尽快拨付财政资金，保障项目资金到位及时性，保证污水处理的持续性和平稳性。

3.运营单位提高运营管理能力，主管单位建立成本评价体系。

- 随着我国生态文明建设的推进，各项改革措施的出台对污水处理工艺要求不断提高，污水处理成本结构和水平也发生着更为明显和频繁的变化。

- ①运营单位应及时掌握成本投入情况，定期分析成本波动原因，对因成本投入结构等人为原因造成的成本提高及时分析并改善，对因进水水质等不可控原因造成的成本提高详细记录并统计，进一步提高运营管理和成本控制能力。

- ②主管单位可定期开展成本调查研究工作，全面及时掌握成本信息，深入分析成本变动趋势和市场动态，为污水污泥处理费用科学价格规制提供支撑。

4.积极沟通申请用地支持，对污水处理厂进行改扩建。

目前污水处理厂规划用地105亩已全部用完，建设设施在日常运营中也已接近满负荷运转，污水处理厂在应对水量大幅增长和极端天气下水量暴增的能力急待提高。建议项目单位与主管单位等积极沟通协调，尽快对污水处理厂进行改扩建，保证污水污泥处理设施建设情况能够满足高速城镇化建设过程中污水污泥处理需求。

5.加快脚步，加速推进污水资源化利用，构建资源节约型社会。

污水资源化利用是指污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。建议项目单位及主管部门对处理达标后的排水和微污染河水进一步净化改善后，纳入区域水资源调配管理体系，用于区域内生态补水、工业生产和市政园林浇灌。

同时建议结合世界水日、中国水周、全国城市节水宣传周等主题宣传活动，采取多种形式广泛深入开展宣传工作，加强科普教育，提高公众对污水资源化利用的认知度和认可度，消除公众顾虑，增强使用意愿。完善公众参与机制，充分发挥舆论监管、社会监督和行业自律作用，营造全社会共同参与污水资源化利用的良好氛围，构建资源节约型社会。

附件：

1．指标体系综合评分表

2．满意度分析报告

3．访谈报告

三门峡中和会计师事务所                   绩效评价师：

（普通合伙）

中国·河南·三门峡                     绩效评价师：

二〇二三年七月二十八日

附件一 指标体系综合评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆 值 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1 项目立项 | A101 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | 评分要点： ①立项合法合规；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③与部门职责范围相符，属于部门履约所需；④属于公共财政支持范围；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 ①②③④⑤得分要素的权重均为20％，符合得分，不符合不得分。 | 项目的设立系根据《三门峡市污水处理厂BOT项目特许经营协议》、《三门峡市污水处理厂二期扩容建设项目BOT特许经营协议》及《三门峡市污水处理厂污泥处置项目BOT特许经营协议》，项目立项合法合规，符合相关发展规划和政策要求；同时城市污水及污泥处理为与民生息息相关的公共服务，对改善城市环境，提高人民生活质量具有重要的意义，属公共财政支持范围。经评价组调研与访谈，项目未与部门内部其他项目交叉重叠，相关部门无同类型项目。 | 2 |
|  |  | A102 立项程序 规范性 | 2 | 各专项项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核各专项项目立项的规范情况。 | 规范 | 评分要点： ①项目按规定程序申请设立； ②审批文件、材料符合要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 具备要素①或②之一的，分别得到指标分值的30%；具备要素③，得到指标分值的40%。 | 依据BOT特许经营协议结合项目单位提供的支持性资料及文件，本项目申报、审批程序规范并符合要求。同时本项目设立主要依据合同约定进行，事前已经过集体论证及决策，但是缺少风险评估、绩效评估等资料。依据计分规则，该指标得1.2分。 | 1.2 |
| A决策 | A2 绩效目标 | A201 绩效目标 合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | 评分要点： ①项目有绩效目标； ②绩效目标与实际工作内容相关； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 具备要素①，得到指标分值的50%；具备要素②或③之一的，分别得到指标分值的25%。如不满足①，该指标不得分。 | 本项目为经常性项目，针对2022年度污水、污泥处理费项目，相关单位编制了预算绩效目标，绩效目标与项目实际工作内容切实相关，项目绩效目标中对于污水污泥处理数量、质量、时效及效益等均设置有相关指标，但编制的个别绩效目标不够合理完善，根据计分规则，该指标得1.5分。 | 1.5 |
|  |  | A202 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | 评分要点： ①绩效目标分解细化且设置完整； ②指标值清晰可衡量； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应。 ①②③得分要素的权重分别为40％、30％、30％，符合得分，不符合不得分。 | 根据2022年度污水、污泥处理费项目绩效目标申报表显示，其将项目年度绩效目标进行了细化分解，设置的指标值绩效目标申报表数据基本完整、清晰可衡量。但个别指标未编制（如安全及环保方面的社会效益指标），个别指标设置不够详细（如出水水质应达标准），个别指标设置与本项目总体目标关联性较弱（如污水、污泥处理费收入增长率）。经评价小组商议，根据计分规则，该指标得1.2分。 | 1.2 |
| A决策 | A3 资金投入 | A301 预算编制 科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | 评分要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 ①②③④得分要素的权重均占25％，要素符合得分，不符合不得分。特殊情况酌情扣分。 | 污水、污泥处理费系依据相关BOT特许经营协议中协定污水 （污泥）处理费单价，结合实际处理水量来结算。预算内容与项目内容相匹配，但预算额度测算存在偏差；截至评价期结束，预算编制依据充分性相关资料可获取程度低。符合评价要点②，不符合评价要点①③④。由于资金预算主要依据年处理水量的预估值计算，而年处理水量与进水量紧密相关，实际生活中进水量又会受到居民用水量和水质好坏等多方面因素影响，故预算量化值的准确性和依据充分性可能较低。根据计分规则，经评价组商定，该指标得1分。 | 1 |
|  |  | A302 资金分配 合理性 | 2 | 各专项预算资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | 评分要点： ①资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目的实际情况是否相适应。 ①②得分要素的权重均为50％，符合得满分，不符合不得分。 | 预算资金分配依据《关于三门峡市污水处理厂污水处理费提价问题的联合报告》（三发改价管〔2019〕130号）、《三门峡市污水处理厂二期扩容建设项目BOT特许经营协议》及《三门峡市污水处理厂污泥处置项目BOT特许经营协议》中协定污水（污泥）处理费单价和实际处理的污水（污泥）量，资金分配依据合理充分，与项目实际情况相适应。 | 2 |
| B过程 | B1 资金管理 | B101 资金 到位率 | 6 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上级财政资金落实保障程度。 | 100% | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，其中：实际到位资金：项目期内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：项目期内计划投入到具体项目的资金。 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率﹤100%并对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 2022年度污水、污泥处理费项目专项资金预算7424万元。根据实地调研情况和相关资料统计，2022年度实际拨付到位资金6,579.41万元（其中支付2021年度污水污泥处理费1172.92万元，2022年度污水污泥处理费5406.49万元），资金到位率88.62%，依据评分标准，该指标得5.32分。 | 5.32 |
|  |  | B102 预算 执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% ，其中： 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 得分等于指标分值*预算执行率。 | 2022年度实际拨付到位资金6579.41万元，到位资金已全部落实支付，预算执行率为100.00％。 | 4 |
| B过程 | B1 资金管理 | B103 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | 评分要点： ①是否符合国家法律法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的结算是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ①②③④得分要素的权重分别为30％、30％、20％、20%，符合得分，不符合不得分。 | 依据三门峡市财政局有关文件及项目单位提供的项目资金有关资料，结合评价小组实地核实情况，项目资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付手续由三门峡华明污水处理有限公司申报到三门峡市财政局，三门峡市财政局确认无误后下达资金预算通知文件并安排拨付；审批程序和手续完整。 | 4 |
|  | B2 组织实施 | B201 管理制度 健全性 | 4 | 考察项目单位是否为保障项目实施制定了详细的管理制度。 | 健全 | 评价要点： 项目实施过程中是否建立以下制度及措施：①日常运营管理制度；②污泥、污水处理质量管理制度③项目资金监管制度。 ①②③得分要素的权重分别为40％、30％、30％，符合得分，不符合不得分。 | 经评价小组现场核查及访谈，厂区工作人员对污水处理厂的运营制度制定情况、内部机构设置情况等认可程度较高；结合三门峡华明污水处理有限公司提供资料，污水处理厂制定有明确的财务管理、污泥处置管理、污染治理设施运营维护管理等制度，管理制度健全，可满足污水处理厂日常运营维护。 | 4 |
| B过程 | B2 组织实施 | B202 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | 评分要点： ①是否严格按照工作计划或运营流程开展工作；②项目合同书、检测报告等资料是否齐全并及时归档；③是否严格按照相关财务管理制度管理资金。①②③得分要素的权重分别为40％、30％、30％，符合得分，不符合不得分。 | 经评价组实地调研和访谈，运营维护、资金管理等日常业务工作的开展严格按照有关管理制度或相应计划流程，项目协议、购销合同、检测报告、日常监测记录等业务资料齐全并及时归档，做到了查有所据。 | 4 |
| C产出 | C1 产出数量 | C101 年污水 处理量 | 4 | 项目实际完成数量与目标数的对比，用以反映和考核项目目标的实现程度。 | 4316 万吨 | 评分要点： 年污水处理量完成率=年度实际污水处理量/年度目标污水处理量。得分等于指标分值*年污水处理量完成率。非因污水处理厂原因导致实际污水处理数量未达到计划规模的，视同污水处理量达标。 | 2022年度污水处理量目标值为4316万吨，2022年度实际污水处理量为4134.98万吨，目标完成率95.81%。因2022年度污水处理厂实际进水量未达到规划体量，导致2022年度污水处理量未达到目标值。2022年度污水处理厂对应处理的污水均已进行全部处理。 | 4 |
|  |  | C102 年污泥 处理量 | 4 | 项目实际完成数量与目标数的对比，用以反映和考核项目目标的实现程度。 | 26400 吨 | 评分要点： 年污泥处理量完成率=年度实际污泥处理量/年度目标污泥处理量。得分等于指标分值*年污泥处理量完成率。非因污水处理厂原因导致实际污泥处理数量未达到计划规模的，视同污泥处理量达标。 | 2022年度污泥处理量目标值为26400吨，2022年度实际污水处理量为21176吨，目标完成率80.21%。2022年度废水水质较2021年有所改善，COD削减量减少，且实际进水量未达到规划体量，因此导致实际污泥处理量低于目标值。2022年度污水处理厂对应处理的污泥均已进行全部处理。 | 4 |
| C产出 | C1 产出数量 | C103 检测次数 | 4 | 项目实际完成数量与目标数的对比，用以反映和考核项目目标的实现程度。 | 每月一次 | 评分要点： 全年进行质量检测的次数。 每月检测1次（合计12次），指标得满分；每少一次扣0.5分，扣完为止。 | 2022年度污水、污泥处理第三方质检次数目标值为每月1次（共计12次）。根据三门峡华明污水处理有限公司提供资料，2022年度实际质检次数12次，均出具相应水质检测报告，完成率100.00%。 | 4 |
|  | C2 产出质量 | C201 出水水质 | 4 | 项目完成的质量是否达到相关合同约定或有关规定标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 一级A 标准 | 评分要点： 抽检样本是否实现出水水质达到一级A标准。 以检测报告的数据及监管单位的认定作为该指标得分依据。出水水质达到一级A标准得满分，没有达到标准不得分。 | 根据检测报告，结合经三门峡市生态环境局签章确认的三门峡华明污水处理有限公司水质报告单，2022年1至8月出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，9至12月出水水质均达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准。 | 4 |
|  |  | C202 出泥指标 含水率 | 3 | 项目完成的质量是否达到相关合同约定或有关规定标准，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≤50% | 评分要点： 抽检样本是否实现出泥指标含水率≤50%的目标。 以检测报告的数据及监管单位的认定作为该指标得分依据。出泥指标含水率≤50%标准得满分，没有达到标准不得分。 | 《三门峡市污水处理厂污泥处置项目BOT特许经营协议》中污泥处理标准为处理后污泥含水率≤50%，根据2022年度1至12月河南省佳立环境检测有限公司所出具的检测报告，2022年1至12月出泥含水率均低于50%。根据计分规则，该指标得3分。 | 3 |
| C产出 | C2 产出质量 | C203 污水污泥 处理综合 合格率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ≥98% | 评分要点：综合合格率= (合格次数/检测总数)×100% 若综合合格率≥98%，得满分；若综合合格率＜98%，得分等于本指标权重分值×综合合格率。 | 结合河南省佳立环境检测有限公司所出具的相关检测报告、三门峡市生态环境局签章确认的三门峡华明污水处理有限公司水质报告单及三门峡市住房和城乡建设局签章确认的三门峡市污水处理厂污水（污泥）处理费核定审批表，2022年度污水污泥处理综合合格率100.00%。 | 3 |
|  | C3 产出时效 | C301 设备故障 维修及时率 | 2 | 该指标主要考察污水处理厂日常运营维护情况。 | 100% | 评分要点：设备维修及时率= (按时维修的设备数/应维修的设备数) ×100% 得分等于本指标权重分值×设备维修及时率。 | 根据实地调研访谈及查看设备维修台账了解到，设备维修及时率100.00%，厂区相关设备“有用有备”，主备用设备均性能良好，设备的运行工况可以满足工艺正常运行的需求，全年未出现因设备维修不及时造成污水（污泥）处理不及时的隐患发生。 | 2 |
|  |  | C302 污水污泥处理运转时长完成率 | 2 | 该指标主要考察污水处理厂污水及污泥处理实际运转时长是否符合合同约定。 | 100% | 评分要点： 运转时长完成率= (实际运转的时长/合同约定的时长)× 100%，其中合同约定时长分别为污水处理运转时长为24小时每日，污泥处理运转时长为16小时每日。得分等于本指标权重分值×本指标值。 | 参照《三门峡市污水处理厂BOT项目特许经营协议》、《三门峡市污水处理厂二期扩容建设项目BOT特许经营协议》及《三门峡市污水处理厂污泥处置项目BOT特许经营协议》相关约定，结合项目单位提供的三门峡市污水处理厂生产运行记录表及实地调研情况，污水处理厂日常污水污泥处理运转时长完成率100.00%。 | 2 |
| C产出 | C3 产出时效 | C303 监测完成 及时性 | 2 | 该指标主要考察项目是否及时进行并完成水质监测。 | 100% | 评分要点： 污泥监测完成时长≤1月；污水监测完成时长≤1日。污水污泥监测完成及时性均符合要求的，得满分；存在超时的，根据实际情况酌情扣分。 | 根据项目单位提供的三门峡污水处理厂在线监控数据、三门峡污水处理厂2022年运行记录等日常监测记录台账，污泥监测完成时长及污水监测完成时长均满足所设置的目标值，污水污泥监测完成及时性100.00%。 | 2 |
|  | C4 产出成本 | C401 污水处理 单位成本 | 5 | 反映和考核项目的成本控制程度。 | 1.24元/吨 | 评分要点： 污水处理单位成本≤1.24元得满分；若单位成本＞1.24元/吨，成本超出部分低于10%的扣1分，在10%-25%之间的扣2分；在25%-40%之间的扣3分，成本超出大于40%的不得分。 | 根据项目单位提供的2022年度成本核算汇总表，污水处理实际单位成本为1.72元/吨，实际单位成本超出目标值0.48元/吨，超出部分占比38.71%。根据计分规则，该指标扣3分，得2分。 | 2 |
|  |  | C402 污泥处理 单位成本 | 3 | 反映和考核项目的成本控制程度。 | 0.33元/吨 | 评分要点： 污泥处理单位成本≤0.33元得满分；若单位成本＞0.33元，成本超出部分占比低于10%的扣1分，10%-20%之间的扣2分，大于20%的不得分。 | 根据项目单位提供的2022年度成本核算汇总表，污泥处理实际单位成本为0.36元/吨，实际单位成本超出目标值0.03元/吨，超出部分占比9.09%。根据计分规则，该指标扣1分，得2分。 | 2 |
| D效益 | D1 生态效益 | D101 水质改善 | 5 | 反映和考核项目对当地水质和生态环境的改善情况。 | 促进 水质 改善 | 评价要点： 当地水系水质通过项目后是否改善作为该指标得分依据。以实地调研、问卷调查形式反映。总满意度≥90%得满分，每降低1%，扣除相应权重分的5%，直至扣完为止。 | 根据实地调研及问卷调查反馈情况，污水处理厂进出水口水质对比明显，当地居民对污水污泥处理改善水质的满意程度较高。 | 5 |
|  |  | D102 减少污染物排放 | 4 | 考察2022年度经过污水及污泥处理后COD的减排情况。 | 14000 吨/年 | 评分要点：2022年度COD的实际减排量。 COD实际减排量≥14000吨/年，得满分；COD实际减排量＜14000吨/年，根据实际完成率打分。非因污水处理厂原因导致污染物减排量未达到计划规模的，视同污染物减排量达标。 | 2022年度COD实际削减总量为10694吨，目标值完成率76.39%。2021年度进水口COD浓度均值为345mg/L，2022年度进水口COD浓度均值为284mg/L，2022年度进水口废水水质较2021年有所改善，因COD减排量与废水水质存在不可分割的联系，上述影响COD减排量的因素属于污水处理厂不可控客观情况，并非其自身原因造成，依据评分标准，本项指标得4分。 | 4 |
|  | D2 社会效益 | D201 营商环境 优化情况 | 4 | 考察2022年度污水及污泥处理对当地营商环境的优化情况。 | 优化 营商 环境 | 评分要点： 营商环境是否得到优化提升。 营商环境得以优化提升的得满分，否则不得分。 | 根据网络新闻、实地调研及问卷调查反馈情况，污水污泥处理对当地生态环境的优化改善作用明显，良好的生态环境对当地旅游业等发展产生了积极影响，对吸引外来投资起到了促进作用。 | 4 |
| D效益 | D2 社会效益 | D202 安全及环保事故发生 次数 | 4 | 考察2022年度项目运营期间有无发生大型安全或环保事故。 | 0 | 评分要点： 项目运营期间有无发生大型安全或环保事故。未发生得满分，发生一次不得分。 | 根据实地调研及访谈结果，2022年度污水处理厂全年无安全及环保事故发生。 | 4 |
|  | D3 可持续 影响 | D301 应急处理机制完善性 | 4 | 考察污水处理厂应对并解决紧急情况的能力。 | 完善 | 评分要点：是否建立有完善的应急处理机制。建立或具有完善应急处理机制得满分；否则该指标不得分。 | 结合访谈报告及相关材料，三门峡华明污水处理有限公司针对污水处理厂可能发生的停电及危险废物流失、泄漏、扩散等紧急情况均制定有相关应急预案；日常运营中对可能存在的隐患也会安排专人进行排查、检修并记录，做到防患于未然。应急处理机制完善。 | 4 |
|  | D3 可持续 影响 | D302 运营 可持续性 | 5 | 考察现有人员能否保证部门正常履职以及持续处理污水污泥能力。 | 可持续 | 评分要点： 现有人员配置情况是否与正常运营需求相匹配；持续处理污水污泥能力是否能够实现≥5年。现有人员能保证部门正常履职，持续处理污水污泥能力能够实现≥5年得满分；否则酌情扣分。 | 结合项目单位所提供资料和访谈情况，项目单位目前经营生产机构设置包含办公室、财务部、生产运行部、化验部、技术部、安全部、设备保障部等部门，人员配置情况能满足目前华明污水处理厂正常运营需求，目前项目单位实际处理污水污泥量已接近设计能力，未来五年随着城市人口增长，有可能会出现超负荷运转情况，因此在运营的可持续性方面有欠缺，应尽快考虑项目的扩容。 | 2 |
| D效益 | D4 满意度 | D401 公众 满意度 | 4 | 考察公众对污水及污泥处理的质量及成效的满意程度。 | 90% | 评分要点： 满意度=（调查问卷满意数量/全部调查问卷数量）*100% 满意度≥90％得满分。否则，每降低1％，扣除10％权重分，扣完为止。 | 通过实地调研和进行满意度调查，评价小组共发放及回收公众满意度问卷20份，其中有效问卷20份。综合满意度达到90％的目标值。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.22 |

附件二 满意度分析报告

2022年度污水、污泥处理费项目

满意度分析报告

一、调查目的

充分掌握2022年度污水、污泥处理费项目的实施情况，了解项目受益群众及厂区工作人员对项目质量及成效的满意与认可程度。

二、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调研对象为2022年度污水、污泥处理费项目受益群众及华明污水处理厂工作人员。

（二）调查内容

问卷设计的内容包括基本问题及满意度问题，侧重于了解项目受益相关方对项目质量及项目成效的满意和认可程度。

三、调查方式与抽样方法

问卷调查采取抽样方式进行。通过项目单位配合，随机抽取部分受益群众及厂区工作人员发放问卷进行满意度调查。

四、问卷的发放和回收

为确保问卷调查的全面性和代表性，本次调查问卷共计发放32份（其中群众20份，厂区工作人员12份），回收32份（其中群众20份，厂区工作人员12份）。此次调查问卷填写完整，随机性强，有效问卷回收率高，具有一定的代表性和可信度，可作为绩效评价报告研究重要依据。

五、调查问卷分析

2022年度污水、污泥处理费项目群众调查问卷

一、基础性问题（请根据您的实际情况进行填写或选择）

1、您的性别是？（  ）

2、您的年龄是？（  ）

3、您对三门峡市污水处理情况的了解程度？（  ）

4、您认为污水处理对城市和居民生活有影响吗？（  ）

5、您认为三门峡市河流、湖泊等水体受到污染程度？（  ）

二、满意度问题（请根据你的真实感受，选出相应的数字；其中“5分”代表最满意，“1分”代表最不满意。）

1、您对污水处理厂进行的污水及污泥处理对生态环境的改善是否满意？（ ）

2、您对污水处理厂进行的污水及污泥处理对水质的提升是否满意？（ ）

3、您对污水处理厂在日常运营期间的环境影响行为 （噪音、扬尘、垃圾等） 的控制是否满意？（ ）

4、您对污水处理厂交由专业公司管理是否满意？（ ）

5、您对污水处理厂运营期内有关部门的监管到位情况是否满意？（ ）

6、您对污水处理的整体效果是否满意？（ ）

6．如果您在上述满意度问题中选择了“2”或“1”，请简述导致您满意度低的原因。［填空题］

三、开放式问题

您对三门峡市污水处理有哪些意见或建议？[填空题]

根据回收的20份调查问卷，群众的意见或建议主要为：①提升处理水质水平，希望水质可以进一步提升②提升管理水平，加大管理力度

2022年度污水、污泥处理费项目华明污水处理厂工作人员调查问卷

一、选择题（请根据您的真实感受，选出相应的数字。其中“5分”代表最满意，“1分”代表最不满意。）

1、您对污水处理厂日常组织管理制度的完整性的是否满意？（ ）

A.1分       B.2分       C.3分      D.4分      E.5分

2、您对污水处理厂组织机构的设置是否满意？（ ）

A.1分       B.2分       C.3分      D.4分      E.5分

3、您对污水处理厂对突发事件的应急处理是否满意？（ ）

A.1分       B.2分       C.3分      D.4分      E.5分

4、您对污水处理厂污水处理情况总体满意度？（ ）

A.1分       B.2分       C.3分      D.4分      E.5分

经评价组分析，厂区工作人员对华明污水处理厂的运营制度制定情况、内部机构设置情况、突发事件处理情况均比较满意，对污水处理总体情况认可程度较高。

二、开放式问题

您对污水处理还有什么想法和意见？［填空题］

附件三 访谈报告

时间：2023年07月17日

地点：三门峡华明污水处理有限公司会议室

访谈对象：三门峡华明污水处理有限公司各环节管理人员

问题一：请大致谈一下本公司在污水处理厂日常管理方面的情况，包括公司的设备管理、运营管理、财务管理等。

公司有完善的规章制度，具体有设备操作规程、设备保养计划、班长交接班制度、员工巡视巡检制度、突发环境事故应急制度和应急事故小组。

问题二：您认为污水处理厂在污水及污泥处理方面有几项关键指标？请举例说明一下。

污水主要处理指标：COD、氨氮、总磷、总氮

污泥主要处理指标：污泥含水率、重金属

问题三：请您谈谈2022年度污水及污泥处理达标情况。

2022年全年处理污水4134万吨，全部处理达标；全年处理污泥21176吨，全部按照要求处理达标。

问题四：请您谈谈污水处理费及污泥处理费资金是如何确定的？实际到位资金情况如何？

资金由市财政局统一分配。

问题五：请您谈谈污水处理厂在日常运营过程中是否存在违规操作行为？如出现这类问题，如何解决？如没有出现，是如何规避的？

无违规操作。偶尔出现进口水质浓度过高，我公司会采取应急预案，启动备用设备和投加药剂。另外若遇到雨季进水量突变（三门峡市老旧小区雨水污泥不分流），也会启动应急设备（备用设备）。

问题六：请您谈谈污水及污泥经过相关处理后对三门峡地区的生态环境保护产生了怎样的积极影响？

污水污泥以及厂区除臭设施针对不同的污染因子处理达标之后，三门峡地区的水环境、土壤环境以及大气环境都得到了很大的改善。提高城市居民的健康水平。

问题七：请您谈谈污水处理对三门峡地区的经济发展产生了哪些直接及间接的积极影响？

污水有效处理后对三门峡市营商环境有直接影响，优化营商环境，提升服务主动性；环境治理发展带动更多就业机会，创造市场就业机会，促进城市发展，改善城市面貌。

问题八：您对相关政府部门的整体工作情况有什么评价？

住建局：分工明确，能以身作则，考虑企业困难，帮助企业解决实际问题。

环保局：不断帮扶企业，对企业运营管理精细化作出具体的指导。